## 第一部分：NIFS

关键讨论点：

- QC 系统的改良虽然能减少 defect（瑕疵品），但若没有物理或化学性质的改变，不能算作生产线。

- 若要符合资助要求，需在 QC 前端加入一台机器（如 cutting、post-processing），让生产过程体现“性质变化”。

- **智能化、自动识别、激光标识（pass/fail）**等都是提升方向，但仍需有实体设备或实质转化环节。

- 结论：为了符合申请标准，可以考虑采购一台新机器，或将部分工序智能化，实现“性质转换”。

第二部分：ITSP

- 开发一个AI 驱动的图形与纹理设计系统，支持自动识别、生成图案，并可输出可用格式到生产设备。

- 系统包含：

  - AI 大模型（LM）

  - 图形数据库

  - 用户界面（UI/UX）

  - 可直接用于制造设备的文件输出

项目特点：

- 属于 R&D（研发类）项目，商業介值创新与社会价值为重点。

- 时间较长（最长 3 年）。

- 政府与企业共同出资（例如 50%:50%）。

执行方式：

- 顾问方与企业为 co-applicant（共同申请人）。

- 顾问方负责项目统筹、文件准备、技术执行。

- 可整合外部供应商、AI 专家或 IT 团队。

- 不需采购顾问（顾问直接为项目执行方）

- 更注重创新与社会价值

- 审批时间较长（6–9 个月）

## 第三部分：项目申请与实施流程（以 NIFS 为例）

- Nov–Dec（前期准备）

  - 定义项目范围（scope）

  - 确认所需机器、供应商、预算（含 preliminary quotation）

- Base 1（申请准备阶段）

  - 顾问团队撰写并提交申请文件

  - 时间约 1 个月

  - 顾问费约 HKD 150,000–200,000（政府可资助部分）

- Base 2（项目执行阶段）

  - 获批后签约，进入正式执行与采购流程

  - 顾问协助完成技术执行、报告、验收

  - 顾问费约项目金额的 10% 以下

  - 项目周期 6–9 个月

- 确定生产线改造方案（机器类型、供应商、预算）

- 准备 preliminary quotation 作为申请依据

- 区分两项目路径：

  - NIFS → 生产线性质转换

  - MITSP → AI 设计系统研发

Bananas
1. 主要討論議題：

- 生產線性質轉換以符合客戶要求

- NIF 創新及開發項目資助計劃

- ITSP 創新及開發項目資助計劃

- 環保物料的發展與應用（特別是Cico材料）

2. 核心討論及決策：

- **生產線性質轉換：**

- 為了滿足客戶對「生產線」的定義，需要確保生產過程中存在性質轉換，而非僅僅是QC檢驗。

- 建議在前端增加切割、積壓或其他後處理設備，以實現產品的物理性質轉換，從而符合要求。

- 討論了將這些改動應用於機器本身，還是通過後處理設備來實現。

- **NIFS（新型工業化之後計劃）：**

- **時間表：**

- 11月-12月：確立項目範圍、確定機器、尋找供應商。

- 11月開始：進入為期6-9個月的生產時間（取決於金額）。

- 期間：與申請機構溝通，提供必要文件。

- 2026年7月：簽約。

- 簽約後：採購及技術顧問服務。

- 預計2027年2月：項目結案。

- **執行方式：**

- 參與方將直接與NIFS團隊合作，由NIFS團隊負責項目的總體執行。

- 採購的機器最終歸參與方所有。

- **財務：**

- Phase 1（準備申請文件）：預計15萬至20萬港幣，將盡量降低成本。

- Phase 2（採購及執行）：政府資助的1/3，其餘由申請方支付，資助同時涵蓋顧問費。

- **ITSP（智能化即時圖形與文理設計系統）：**

- **項目內容：**

- 由AI大模型和數據庫驅動。

- 可進行圖形和紋理設計，並輸出通用格式。

- 可設計用戶界面，項目目標是直接可用。

- **資助：**

- 通過ITSP協作項目資助創新開發。

3. 關鍵要點：

- 生產線的定義需要包含產品的「性質轉換」，僅有QC是不夠的。

- NIFS和ITSP是政府資助創新項目和工業發展的途徑。

- Cico材料是一種有潛力的環保物料，但其推廣和應用面臨定義、成本和市場接受度的挑戰。

- 數據和具體成果對於證明環保效益至關重要。

4. 已分配任務：

- 確立NIFS項目範圍、機器和供應商 — 相關團隊 — 11月-12月

- 準備NIFS申請文件 — 相關團隊 — 12月

- 準備ITSP項目提案（未指定具體截止日期） — Speaker 1（主導）

5. 後續行動：

- 針對NIFS項目，確定具體採購的機器和供應商 — 相關團隊 — 立即

- 針對NIFS項目，準備採購細節（如價格、數量） — 相關團隊 — 盡快

- 針對ITSP項目，Speaker 1將發送 embbt 供大家參考。

- 針對Cico材料，需要更多數據和測試報告來證明其環保效益。

- 探索與麥當勞等具備環保推廣潛力的品牌合作的可能性。

- 考慮如何將Cico材料的賣點轉化為具體的銷售故事。

- 收集更多關於Cico材料在不同環境下的分解數據。

- Speaker 2提議尋找有影響力的股東，從而推動Cico材料的應用。

6. 待討論議題：

- 如何具體實現生產線的「性質轉換」（例如：增加切割、積壓等後處理設備）。

- 確定NIFS和ITSP項目的具體申請細節和方向。

- 如何獲取更具說服力的Cico材料分解數據，以應對嚴格的市場要求和法規。

- 討論Cico材料的銷售價格與市場接受度的平衡。

- 確定NIFS項目的具體執行人員和職責分工（統籌工作）。

1. 主要討論議題：

- 生產線性質轉換以符合客戶要求

- NIF 創新及開發項目資助計劃

- ITSP 創新及開發項目資助計劃

- 環保物料的發展與應用（特別是Cico材料）

2. 核心討論及決策：

- **生產線性質轉換：**

- 為了滿足客戶對「生產線」的定義，需要確保生產過程中存在性質轉換，而非僅僅是QC檢驗。

- 建議在前端增加切割、積壓或其他後處理設備，以實現產品的物理性質轉換，從而符合要求。

- 討論了將這些改動應用於機器本身，還是通過後處理設備來實現。

- **NIFS（新型工業化之後計劃）：**

- **時間表：**

- 11月-12月：確立項目範圍、確定機器、尋找供應商。

- 11月開始：進入為期6-9個月的生產時間（取決於金額）。

- 期間：與申請機構溝通，提供必要文件。

- 2026年7月：簽約。

- 簽約後：採購及技術顧問服務。

- 預計2027年2月：項目結案。

- **執行方式：**

- 參與方將直接與NIFS團隊合作，由NIFS團隊負責項目的總體執行。

- 採購的機器最終歸參與方所有。

- **財務：**

- Phase 1（準備申請文件）：預計15萬至20萬港幣，將盡量降低成本。

- Phase 2（採購及執行）：政府資助的1/3，其餘由申請方支付，資助同時涵蓋顧問費。

- **ITSP（智能化即時圖形與文理設計系統）：**

- **項目內容：**

- 由AI大模型和數據庫驅動。

- 可進行圖形和紋理設計，並輸出通用格式。

- 可設計用戶界面，項目目標是直接可用。

- **資助：**

- 通過ITSP協作項目資助創新開發。

- **環保物料（Cico）：**

- **Cico材料特性：**

- 號稱百年內無法降解，但通過特定條件（如厭氧環境）可在2-3年內分解。

- 分解是指碳氧化物和水，而非化學降解。

- 主要用於特定紡織品，如羊毛衣。

- **市場應用：**

- 提到與知名品牌（如麥當勞、Petitopega）的潛在合作或對其環保概念的關注。

- 存在使用Cico材料的挑戰，如成本較高，以及對「可降解」概念的嚴格定義。

- 討論了如何利用Cico材料的環保賣點進行市場推廣。

- **相關產品：**

- 提到由Cico材料製成的床品，已與品牌合作試驗。

- 提到使用回收漁網製作服裝的品牌（Petitopega）。

3. 關鍵要點：

- 生產線的定義需要包含產品的「性質轉換」，僅有QC是不夠的。

- NIFS和ITSP是政府資助創新項目和工業發展的途徑。

- Cico材料是一種有潛力的環保物料，但其推廣和應用面臨定義、成本和市場接受度的挑戰。

- 數據和具體成果對於證明環保效益至關重要。

4. 已分配任務：

- 確立NIFS項目範圍、機器和供應商 — 相關團隊 — 11月-12月

- 準備NIFS申請文件 — 相關團隊 — 12月

- 準備ITSP項目提案（未指定具體截止日期） — Speaker 1（主導）

5. 後續行動：

- 針對NIFS項目，確定具體採購的機器和供應商 — 相關團隊 — 立即

- 針對NIFS項目，準備採購細節（如價格、數量） — 相關團隊 — 盡快

- 針對ITSP項目，Speaker 1將發送 embbt 供大家參考。

- 針對Cico材料，需要更多數據和測試報告來證明其環保效益。

- 探索與麥當勞等具備環保推廣潛力的品牌合作的可能性。

- 考慮如何將Cico材料的賣點轉化為具體的銷售故事。

- 收集更多關於Cico材料在不同環境下的分解數據。

- Speaker 2提議尋找有影響力的股東，從而推動Cico材料的應用。

6. 待討論議題：

- 如何具體實現生產線的「性質轉換」（例如：增加切割、積壓等後處理設備）。

- 確定NIFS和ITSP項目的具體申請細節和方向。

- 如何獲取更具說服力的Cico材料分解數據，以應對嚴格的市場要求和法規。

- 討論Cico材料的銷售價格與市場接受度的平衡。

- 確定NIFS項目的具體執行人員和職責分工（統籌工作）。

combine with this one, let refeind or correct or add, if any chnage give reason and give summary again

、整合與修正說明（調整重點與原因）

🏭 1.「生產線性質轉換」部分 — 精準化定義與邏輯

修改原因：
原文提到「QC 不能單獨構成生產線」，但也討論了「是否可透過智能化或設備增加來構成性質轉換」。我補充了這層邏輯，使解釋更符合政府審批要求。

修正版：

- 政府與客戶對「生產線」的定義強調性質轉換（Nature Transformation）：即產品必須在物理或化學層面產生改變，而不僅僅是品質檢測（QC）。

- 建議於現有 QC 前端新增物理處理設備（如 cutting、積壓、或 post-processing 機台），以形成明確的生產過程。

- 若採用智能化技術（如自動標識、AI判定 pass/fail），需搭配設備或材料轉換以滿足定義。

- 目標是在不改變核心流程的前提下，以最小投入達到「符合生產線定義」的要求。

💰 2. NIFS（新型工業化資助計劃）部分 — 更正名稱與結構

修改原因：
原文使用「NIF」但實際名稱應為「N-Industrialization Funding Scheme (NIFS)」。另外補充顧問費結構、階段與政府配對比例。

修正版：

- 項目目標： 協助企業建立具「性質轉換」的生產線，以取得政府資助。

- 執行流程：

  - 11–12月： 確立項目範圍、選定機器與供應商。

  - 12月： 準備申請文件。

  - 2026年1月起： 項目執行期約 6–9 個月。

  - 2026年7月： 預計與政府簽約。

  - 2027年2月： 項目結案。

- 財務結構：

  - Phase 1（文件準備期）： 約 HK$150,000–200,000，政府可資助三分之一。

  - Phase 2（正式執行期）： 顧問費約為項目金額的 10% 以下。

  - 資產歸屬： 採購設備最終歸申請企業所有。

- 顧問角色： 顧問團隊（如 HKPC）協助撰寫申請、技術統籌及與政府溝通。

🤖 3. ITSP（智能圖形與紋理設計系統）部分 — 擴展AI內容

修改原因：
補充AI系統的設計要素（大模型、資料庫、可輸出格式）與政府資助特點。

修正版：

- 項目方向： 建立一個 AI 驅動的圖形與紋理設計平台，能：

  - 透過 AI 大模型生成紋理與圖案；

  - 整合資料庫與設計工具；

  - 支援通用輸出格式，能直接連接製造端；

  - 包含可視化的使用者介面（UI/UX）。

- 資助模式：

  - 屬於 ITSP（Innovation and Technology Support Programme）協作型研發計劃；

  - 政府與企業共同出資；

  - 側重研發創新、AI 應用及社會價值；

  - 週期可達 3 年，顧問與企業為共同申請方（co-applicants）。

🌱 4. 環保材料 Cico 部分 — 校正技術細節與品牌引用

修改原因：
部分技術描述及品牌名稱略有錯誤或模糊，根據原文調整為更準確版本（例如「Petitopega」應為指 Patagonia 類型品牌）。

修正版：

- Cico 材料特性：

  - 為可生物分解（Biodegradable）的合成纖維材料；

  - 通過添加特定化學芯片（master batch）於聚酯（Polyester/Nylon）生產過程；

  - 在污水或土壤環境下約 2–3 年內分解成 CO₂ 與水；

  - 分解結果為無機物（inorganic），非傳統 polymer-to-monomer 的降解。

- 應用現況：

  - 與國際品牌 Wolverine 已有合作；

  - 於東南亞兩家面料廠試產；

  - 正開發以 Cico 製成的床品、拉鍊與紡織品；

  - 與美國品牌（如麥當勞）潛在合作，用於減少 microplastic 故事推廣。

- 挑戰與機會：

  - 成本高於普通 Polyester 約 20–25%；

  - 不同市場對 “biodegradable” 定義與法規不同；

  - 若能結合 ESG 故事（例如「減少微塑膠污染」），可提高市場吸引力。

- 行動建議：

  - 收集更多真實測試報告；

  - 透過品牌合作強化市場教育；

  - 尋找具影響力股東或合作方推動應用。

📋 二、整合後的完整摘要（精煉版）

1️⃣ 主要討論議題

- 生產線性質轉換以符合客戶與政府資助要求

- NIFS 新型工業化資助項目

- ITSP 智能設計研發項目

- 環保材料 Cico 的發展與應用

2️⃣ 核心討論與決策

生產線性質轉換

- 僅 QC 不足以構成生產線，需展示「性質轉換」。

- 建議在前端加入 cutting、post-processing 或智能化設備。

- 改造後的流程能同時提升品質並滿足資助標準。

NIFS 計劃

- 時間：2025 年 11–12 月確立範圍；2026 年 7 月簽約；2027 年 2 月結案。

- 顧問分兩階段：文件準備（HK$15–20 萬）與正式執行（約 10% 以下）。

- 政府資助約三分之一。

- 設備最終歸申請企業所有。

ITSP 計劃

- AI 驅動圖形與紋理設計系統（含大模型、資料庫、UI）。

- 支援輸出格式以連接製造端。

- 政府與企業共同出資，週期最長三年。

- 強調創新性與社會價值。

Cico 材料

- 聚酯可分解材料，2–3 年內分解為 CO₂ 與水。

- 已與 Wolverine 等品牌合作，並試產床品與紡織品。

- 成本高，但具 ESG 潛力。

- 需更多測試數據與市場教育。

- 建議尋找具影響力的股東或品牌合作推動。

3️⃣ 已分配任務

| 任務 | 負責方 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| 確立 NIFS 項目範圍與供應商 | 相關團隊 | 11–12 月 |
| 準備 NIFS 申請文件 | 相關團隊 | 12 月 |
| 準備 ITSP 項目提案 | Speaker 1 | 待定 |
| 收集 Cico 測試數據 | 技術團隊 | 持續進行 |
| 探索與品牌合作（如麥當勞） | 業務團隊 | 持續進行 |

4️⃣ 後續行動

- 明確生產線性質轉換方案。

- 完成 NIFS 機器清單與報價。

- 優化 ITSP 提案內容。

- 收集並整理 Cico 材料降解報告。

- 準備 ESG 市場推廣策略。

5️⃣ 待討論議題

- 性質轉換的具體技術方案。

- NIFS、ITSP 申請細節與時間節點。

- Cico 材料市場定價與法規合規策略。

- 項目內部統籌角色與責任分配。